## Slide 1
ANP 3产品需求闭环流程现状
版本PRD
FIP
ESOW
需求管理
客户需求
可行性讨论
功能调整
优先级和版本调整
原始需求
JIDU
Baidu
PM&RD&QA
联合评审MRD
需求澄清
需求分解
需求评审
敏捷开发迭代
迭代计划会
Backlog双周迭代分解
迭代Daily路测
大版本验收
双周迭代验收
内部验收
测试报告、试乘体验
JIDU 验收
大版本验收
JIDU 双周
Openday
JIDU JAMA
产品周例会
专项workshop
版本范围和目标锁定
JIDU 发布锁定 PRD
Baidu CB
JIDU JAMA
Master Plan
MRD 详细设计
（按大版本，feature方向）
车道内巡航 MRD
变道&Nudge MRD
上下匝道 MRD
… ….
验收目标
版本目标
单feature 目标
综合性能目标
Agroup
MRD发布
Baidu CB
Agroup
评审计划
迭代管理
Task1
3A
3B
4A
……
Task list
迭代
例行沟通
小组会、SOS
迭代复盘会
分域周例会
Task2
Task3
Task...
JIDU 需求
用户体验评测
用户体验评测体系
JIDU QA
测试用例
评测体系
待对齐打通
验收管理
提前对一个大版本需求
下一步改革点： 大版本MRD -》 敏捷迭代管理：Epic 、feature、story
+icafe
Agroup
CB

## Slide 2
附: 客户需求-JIDU PRD JAMA管理

## Slide 3
附：需求澄清：产品专项workshop

## Slide 4
附：需求澄清-集度&百度产品周例会

## Slide 5
附：ANP 3产品 MasterPlan（城市 + 高速）

## Slide 6
附：ANP 3产品mrd管理（例如：V0.5）
http://agroup.baidu.com/ANP_PM_ALL/file/view/921331
MRD管理
MRD评审计划

## Slide 7
附：MRD 在CB系统打基线
http://iteam.baidu-int.com:8089/cb/project/77/documents

## Slide 8
附：v0.5验收标准（高速 + 城市 产品指标）